| МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Минсельхоз России) ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ (Депмелиорация) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области» (ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз») 173001, Великий Новгород, ул. Великая, дом 1 телефон/факс: 8-816-2-77-51-40 E-mail: melio@novgorod.net www.novmelio.ru «______»_________2014г. №________________ Директору Департамента мелиорации Минсельхоза России Путятину Д.П. |  |
| --- | --- |
| Пояснительная записка к отчету об исполнении ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» государственного задания за III квартал 2014 года Министерством сельского хозяйства РФ доведено государственное задание по пяти государственным работам. По итогам III квартала 2014 года государственное задание по всем работам выполнено на 100%, в том числе: Государственная работа «Эксплуатация государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений объектов сельскохозяйственного водоснабжения и другого государственного имущества, переданного Учреждению в оперативное управление» выполнена на площади 29,86 тыс. га, что составляет 100 % запланированного государственного задания за отчетный период. Источником информации о фактически достигнутых результатах является отчет о ходе подготовки мелиоративных систем к вегетационному периоду. Эксплуатационные мероприятия проведены на следующих мелиоративных системах: № № п/п Наименование осушительных мелиоративных систем Ед-цы измер. Объем выполненных работ Содержание работ Подготовленная площадь мелиорируемых земель (га) 1 Ручьевые Котцы Старорусский район м3 110 Очистка русел каналов и водоприемников от наносов , водной растительности вручную 724 2 Пашниково Старорусский район м3 75 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную 290 3 Снежа Старорусский район м3 65 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную 870 4 Сосница Старорусский район м3 60 Очистка русла каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную 455 5 Маково Старорусский район м3 м3 90 30 Очистка русел каналов и ручья от наносов вручную. Засыпка вручную ям на проезжей части трубчатых переездов. 1197 6 Кречево Старорусский район м3 60 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную 470 7 Гусино Старорусский район м3 80 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 473 8 Колчища Старорусский район м3 75 Очистка русел ручьев от наносов, удаление травы и водной растительности вручную 1000 9 Горобовастицы- Теремово Старорусский район м3 м3 105 80 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на проезжей части ТП вручную 688 10 Витка Старорусский район м3 м3 90 50 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на проезжей части ТП вручную 645 11 Ученка Старорусский район м3 80 Очистка русел ручьев и каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную 1161 12 Абрамковская Солецкий район м3 м3 90 30 Очистка русел ручьев и каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на проезжей части ТП вручную 1072 13 Струпенка Шимский район шт 2 Восстановление колодцев диаметром 1 м. 645 14 Платишино Новгородский район м3 90 Очистка русел каналов и водоприемников от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 257 15 Подберезье Новгородский район м3 шт 55 3 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка ГТС от наносов вручную. 541 16 Кшентицы Новгородский район м3 65 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 280 17 Оссия Новгородский район м3 шт 70 2 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка ГТС от наносов вручную. 504 18 Пролетарий Новгородский район м3 100 Очистка русел канала и ручьев от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 1165 19 Толстиково Новгородский район м3 шт 90 3 Очистка русел каналов от наносов вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную. 1499 20 Чечулино Новгородский район м3 60 Очистка русла канала от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 189 21 Хилово Старорусский район м3 м3 85 45 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на проезжей части ТП вручную. 403 22 Тулебля Старорусский район м3 шт 80 14 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 2324 23 Чернец Старорусский район м3 шт 90 5 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 1341 24 Хорушино Старорусский район м3 шт 80 6 Очистка русел ручьев от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 971 25 Луньшино Старорусский район м3 55 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 478 26 Псижа Старорусский район м3 шт 55 2 Очистка русел ручья и канала от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 870 27 Островская Солецкий район м3 м3 60 40 Очистка русел ручья и канала от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на проезжей части ТП вручную. 362 28 Вшелинская Солецкий район м3 шт 60 1 Очистка русел ручьев от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 229 29 Липье-Ольшанка Маревский район м3 85 Очистка русла ручья от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 354 30 Кожевня Парфинский район м3 75 Очистка русла ручья от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 279 31 Заполье Поддорский район м3 75 Очистка русел ручьев от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 305 32 Аргуново Хвойнинский район м3 м3 60 20 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на проезжей части ТП вручную. 223 33 Осетище Хвойнинский район м3 м3 55 20 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на проезжей части ТП вручную. 311 34 Кшевская Батецкий район шт 4 Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 237 35 Перелоги Боровичский район м3 75 Очистка русел ручья и канала от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 200 36 Плавково Боровичский район м3 70 Очистка русла ручья от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 100 37 Сивельба Боровичский район м3 80 Очистка русел ручья и каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 889 38 Глебовские Луга Демянский район м3 80 Очистка русел ручьев и каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 491 39 Данилово Окуловский район м3 шт 65 3 Очистка русла канала от наносов вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 606 40 Щегринка Окуловский район м3 85 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 447 41 Сболога Любытинский район м3 шт 90 1 Очистка русел водоприемников от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 245 42 Очеп Любытинский район м3 шт м3 60 1 10 Очистка русел водоприемников от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную Ремонт проезжей части ТП вручную 308 43 Козино Любытинский район м3 50 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 141 44 Вычерма Любытинский район м3 м3 80 30 Очистка русел ручьев и каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Засыпка ям на трубчатых переездах вручную 354 45 Васильково Любытинский район м3 55 Очистка русел каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 224 46 Тушово Мошенской район м3 60 Очистка русла ручья от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 619 47 Пятилипы Новгородский район м3 шт 45 2 Очистка русла канала от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 274 48 Придорожный Новгородский район м3 шт 50 1 Очистка русла канала от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 181 49 Подсонье Новгородский район шт м3 1 60 Очистка от наносов трубчатых переездов вручную. Засыпка ям на трубчатых переездах вручную. 312 50 Большой Тудер Холмский район м3 80 Очистка русел ручья и каналов от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. 430 51 Леженская Холмский район м3 шт 100 4 Очистка русел каналов и ручьев от наносов, удаление травы и водной растительности вручную. Очистка от наносов трубчатых переездов вручную 727 Итого 29860 При исполнении государственного задания по государственной работе «Осуществление мероприятий по реализации федеральных целевых программ в сфере мелиорации земель» за III квартал 2014 года отработано 1477,5 чел-чаc, что составляет 100% к государственному заданию. Ведутся работы по завершению реконструкции по объектам капстроительства на 2014 год: 1.«Реконструкция осушительной мелиоративной системы «Барановская», Шимский район, Новгородская область» 2.«Реконструкция осушительной мелиоративной системы «Углянка», Шимский район, Новгородская область». По перечисленным объектам ведется работа по изготовлению технических планов для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Государственное задание по работе «Проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий аварий на мелиоративных системах и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» выполнены на 1 объекте, что составляет 100% запланированного государственного задания за отчетный период. Работы проведены на паводкоопасном объекте - осушительной мелиоративной системе «Строчинская» Солецкого района Новгородской области. В результате выполненной работы проведена очистка канала от наносов, удаление травы и водной растительности, очистка от наносов трубчатого переезда – это создаст благоприятные условия для сброса воды с площади системы. |

Государственное задание по работе «Обследование мелиорированных земель в    рамках ведения учета мелиорированных земель» в III квартале  2014 года выполнено  на площади 70,0 тыс.га, что составляет 100% запланированного государственного задания за отчетный период. Обследование мелиорированных земель проведено на 206 объектах Новгородского, Солецкого, Старорусского, Шимского,  Холмского, Чудовского, Маловишерского, Хвойнинского, Парфинского, Пестовского, Крестецкого, Маревского, Демянского, Боровичского, Батецкого районов Новгородской области. По результатам обследования мелиорированных земель составлены акты обследования, включающие в себя общие физические показатели по объекту мелиорации, мелиоративное состояние  осушенных земель на период проверки. Из 70,0 тыс. обследованных гектар в хорошем состоянии находятся 1845га (3%), в удовлетворительном состоянии - 37344га (53%), в неудовлетворительном -  30811га (44%).

Государственное задание по работе «Определение технического состояния мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений при паспортизации государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений»

в III квартале 2014 года выполнено на площади 29,46 тыс.га, что составляет 100% запланированного государственного задания за отчетный период. Обследование технического состояния мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений проведено на 81 объекте Новгородского,  Солецкого, Старорусского, Шимского, Чудовского, Хвойнинского, Холмского, Парфинского, Маревского, Демянского, Боровичского и Батецкого районов Новгородской области. По результатам обследования составлены акты, включающие в себя паспортные данные объекта, техническое состояние элементов мелиоративной сети, определены объемы дефектов и меры по их устранению. Обследование показало, что отрегулированные водоприемники и открытые каналы на осушительной мелиоративной сети заилились, заросли кустарником, откосы каналов местами размыты. Требуется очистка русла от заиления, вырубка кустарника, восстановление оплывших и деформированных откосов до проектных параметров с креплением ж/б плитами участков постоянных размывов. Трубопереезды заилены. Требуется очистка трубопереездов от наносов и мусора, заделка промоин с уплотнением грунта, восстановление проектного положения оголовков, восстановление недостающих элементов (труб, оголовков). Наличие выбоин, ям, отсутствие местами покрытия на дорогах  требует    доведение    земляного    полотна   до    проектных       параметров, восстановление профиля грунтовых дорог  (грейдерование). Из 29,46 тысяч обследованных гектар требуется ремонт и восстановление сооружений на площади 14713 га.

Врио директора ФГБУ

«Управление «Новгородмелиоводхоз»                           Е.В. Маневич